Preguntas para continuar

Módulo Compras — Taller

Fecha: 2 de septiembre de 2026
Elaborado por: Ricardo Guzman

Este documento reúne todas las decisiones que necesitamos del cliente para continuar con el módulo de Compras. Las preguntas están ordenadas por prioridad. Las marcadas como CRÍTICAS desbloquean la Fase 4 (encabezado de factura, totales y estados).

En pocas palabaras he metido todas las dudas que tengo poruqe me estoy enredando bastante

# A. Preguntas CRÍTICAS — Fase 4 (encabezado y cierre de factura)

Sin estas respuestas no podemos guardar ni cerrar un documento de compra completo.

1. Descuento en líneas (Control 28 / 30)

¿El descuento se resta del subtotal o es solo informativo?

En su ejemplo (Acetaminofén 10 %, Batería 5 %) el subtotal no refleja el descuento.

Si es informativo: el costo ya viene descontado y solo guardamos el porcentaje.

Si se aplica: ¿se resta del costo unitario, del subtotal de línea, o de ambos?

¿Guardamos también un campo descuento_monto además del porcentaje?

Nota: Hoy el sistema guarda el % pero no lo resta del subtotal.

2. Fechas del encabezado de compra (Compras1)

¿Qué fechas lleva el documento?

Fecha de emisión de la factura

Fecha de recepción en bodega

Fecha de ingreso al sistema

¿Cuáles son obligatorias para el control fiscal mensual?

3. Estados del documento y cuándo afecta cada cosa

¿Qué estados tiene una compra? (Ej.: Borrador → Confirmada → Anulada)

¿En qué momento la compra afecta el inventario (stock contable / físico)?

¿En qué momento actualiza los costos del producto?

¿En qué momento genera o afecta Cuentas por Pagar?

¿En qué momento entra al reporte fiscal de IVA del mes?

Nota: Es la decisión estructural más importante del módulo.

4. Moneda y tipo de cambio (importaciones)

¿En qué moneda se captura la factura?

¿Dónde va el tipo de cambio de aduana vs. el costo real pagado al proveedor?

¿Un documento puede mezclar monedas o siempre es una sola?

5. Lista exacta de totales a guardar en el encabezado

Total gravado / afecto

Total exento

Total no sujeto

Total XCOMPROBAR (pagos por cuenta ajena)

Total IVA

Total descuentos

Retenciones (¿cuáles aplican en compras?)

Total del documento

Total fiscal (lo que va a Hacienda)

Total contable (lo que va a contabilidad interna)

¿Cuáles se muestran en pantalla y cuáles solo se guardan en base de datos?

6. Diferencia entre total fiscal y total contable

El cliente indicó que XCOMPROBAR entra al total del documento pero NO al fiscal.

¿Cuáles son las reglas exactas de cálculo?

¿Hay otros tipos de línea que sigan reglas similares?

# B. Preguntas IMPORTANTES — Fases 5 a 7

7. Retaceo de importaciones — gastos a prorratear

Flete, seguro, DAI/aranceles, almacenaje, transporte interno, otros.

8. Retaceo — criterio de prorrateo

Por valor FOB, por peso (libras), por cantidad, por volumen, o combinación.

9. Retaceo — dónde se guardan los gastos

¿Como líneas XCOMPROBAR en el detalle?

¿En tabla aparte (ej. compras_gastos_importacion)?

¿Ambos?

10. Nota de crédito

¿Resta del total fiscal y contable?

¿Revierte inventario y costos automáticamente?

¿Se vincula a la factura original?

11. Sujeto excluido

¿Mismas reglas que consumidor final?

¿Tratamiento distinto para IVA e inventario?

12. Tabla de Aranceles (SAC de Aduana)

El grid 20 pide DAI y Código arancelario pero hoy no hay origen de datos.

¿El cliente entrega el catálogo SAC?

¿Se carga manual por producto o se busca por código?

13. Cuentas por Pagar

El control 12 exige registrar crédito/contado en Cuentas por Pagar.

Los saldos del proveedor (saldo actual, saldo vencido) dependen de ese módulo.

¿Cuándo se implementa? ¿Campos mínimos que necesitan ya?

¿Cómo se calculan saldo_actual y saldo_vencido?

14. Bancos y cajas chicas (Control 4)

¿Qué campos necesita cada registro de cuenta bancaria o caja chica?

¿Una compra confirmada siempre afecta una cuenta destino?

Nota: El cliente indicó que la tabla puede crearse ahora y el módulo de control después.

# C. Costos e inventario — historial y decimales

Afectan cuándo la compra actualiza precios y el módulo de Gestión de Costos.

15. Respaldos de costos — contradicción Excel filas 147/149 (BLOQUEANTE)

¿costo_previo1/2 respalda costo_usd?

¿costolcl_previo1/2 respalda costo_local?

En el Excel ambas filas mencionan costo_local; no hemos migrado costos por riesgo contable.

16. Historial cuando el mismo producto aparece 2 veces con precios distintos

La tabla costos es 1:1 con el producto.

¿Les sirve un historial por línea de compra (Control 25)?

17. Decimales en costos

¿Costo con 4 decimales solo en compras y redondeo a 2 al pasar a costos?

¿En qué momento se redondea: al confirmar compra, al promediar, al mostrar?

18. referencia_costo

¿Reducir de 50 a 30 caracteres o mantener 50?

19. Nodocto

¿Tipo y longitud del campo?

20. iva_pagado

¿Se mantiene el campo iva_pagado en la tabla costos?

# D. Confirmaciones — decisiones ya implementadas (validar)

Estas decisiones ya están en el sistema. Solo necesitamos que el cliente confirme que están bien o indique correcciones.

21. Código de proveedor

¿Siguen usando códigos numéricos (275) o migran a tipados (PL0005 / PE0001)?

Hoy el sistema acepta ambos formatos.

22. Direcciones de proveedor

¿2 bloques fijos en la ficha (como sus capturas)?

¿O tabla direcciones compartida proveedores/clientes con tipo (facturación, entrega, bodega)?

23. Contactos de proveedor

¿2 contactos fijos (como captura) o tabla flexible para 2–3 contactos?

24. Teléfonos y giros

¿Campos fijos en la ficha o tablas aparte reutilizables?

25. Vínculo de cuentas bancarias

¿Vínculo polimórfico (tipo_entidad + id)?

¿O dos FK (idproveedor, idcliente)?

Hoy: tabla aparte solo para proveedores.

26. Catálogo contable — estructura

¿Una tabla con columna Gasto/Activo o dos tablas separadas?

Hoy: una tabla + dos vistas (Gastos / Activos).

27. Catálogo contable — datos reales

¿Pueden entregar el catálogo definitivo del contador?

Los 9 rubros actuales son ejemplos del documento.

28. Catálogo contable — condición IVA sugerida

¿Al elegir un rubro se debe precargar la condición de IVA?

Ej.: Impuestos municipales → No sujeto.

29. Campos marcados con * en productos (Excel)

¿Entran en esta etapa o quedan para después?

idcategoria de 6 a 10 caracteres

Renombrados a Observa / Observa2 — ¿confirman esos nombres?

# E. Resumen corto donde me quede  — mínimo para avanzar

Si el tiempo es limitado, estas 4 respuestas desbloquean la siguiente fase de desarrollo:

| # | Pregunta | Desbloquea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descuento: ¿informativo o se resta? | Cálculo de líneas y totales |
| 3 | Estados y cuándo afecta inventario/costos/CxP | Flujo del documento |
| 5–6 | Totales exactos + fiscal vs. contable | Cierre de factura |
| 2 | Fechas obligatorias del encabezado | Control fiscal mensual |

Las demás preguntas pueden responderse en una segunda ronda (importaciones, nota de crédito, aranceles, cuentas por pagar, bancos, costos).

— Fin del documento —